БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

«Три карты: по следам Германна»

Период реализации: 05.03.2026 — 24.06.2026 (111 дней)

Фонд оплаты труда (ФОТ)

Период: 5 марта — 24 июня 2026 (111 дней ≈ 3,7 месяца)

Команда: 6 человек

Локация: Россия (Красноярск)

| Роль | ФИ | Ставка (руб./час) | Часов | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C# разработчик (Unity) | Холмирзоев Р. | 1 000 | 320 | 320 000 |
| C# разработчик (Unity) | Финочка С. | 1 000 | 160 | 160 000 |
| Геймдизайнер | Пачковская А. | 800 | 160 | 128 000 |
| Руководитель проекта (PM) | Пачковская А. | 900 | 240 | 216 000 |
| Проектный менеджер | Тужикова Л. | 700 | 160 | 112 000 |
| Проектный менеджер | Мельников С. | 700 | 160 | 112 000 |
| 2D-художник | Пачковская А. | 800 | 240 | 192 000 |
| 3D-художник | Фиряго О. | 800 | 240 | 192 000 |
| 3D-художник | Финочка С. | 600 | 160 | 96 000 |
| UI/UX-дизайнер | Тужикова Л. | 700 | 240 | 168 000 |
| Сценарист / нарративный дизайнер | Пачковская А. | 600 | 160 | 96 000 |
| Тестировщик (QA) | Мельников С. | 600 | 80 | 48 000 |
| Sound-дизайнер | Фиряго О. | 700 | 80 | 56 000 |
| ИТОГО ФОТ |  |  | 2 640 часов | 2 096 000 ₽ |

Ставки взяты по данным: Хабр Карьера, HH.ru, Telegram-каналы по геймдеву (2026). Команда работает в формате part-time (эквивалент 20 часов/неделю на участника).

Амортизация оборудования

Команда использует собственное оборудование. В бюджет включена амортизация за период реализации проекта (3,7 месяца).

Расчёт:

- Средний срок службы ноутбука: 36 месяцев

- Стоимость оборудования (взята средняя стоимость за ноутбук): 90 000 ₽ × 6 ед. = 540 000 ₽

- Коэффициент использования: 3,7 / 36 = 0,1028

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество ноутбуков | 6 ед. |
| Средняя стоимость | 90 000 ₽ |
| Общая стоимость | 540 000 ₽ |
| Срок службы | 36 месяцев |
| Период проекта | 3,7 месяца |
| Коэффициент | 3,7 / 36 = 0,1028 |
| Амортизация | 55 500 ₽ |

Аренда помещения (OPEX — операционные расходы)

| Статья | Цена в месяц | За 4 месяца |
| --- | --- | --- |
| Аренда офиса (40 м²) | 30 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Коммунальные платежи | 7 000 ₽ | 28 000 ₽ |
| ИТОГО аренда | 37 000 ₽ | 148 000 ₽ |

Лицензии ПО

| Программное обеспечение | Лицензия | Цена (руб./мес) | За 3,7 месяца | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator) | На пользователя | 2 500 | 9 250 * 2 = 18 500 | 2 пользователя (2D-художник + UI/UX-дизайнер) |
| Unity Personal | На сид | 0 | 0 | Personal бесплатен до $100k дохода |
| Miro | Команда | 0 | 0 | В будущем можно использовать Miro Pro для удобного канбана (500 р./месяц) |
| ИТОГО лицензии |  |  | 18 500 | При использовании официальных лицензий |

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Категория | Сумма (руб.) |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2 096 000 |
| Амортизация оборудования | 55 500 |
| Аренда помещения | 148 000 |
| Лицензии ПО | 18 500 |
| ИТОГО | 2 318 000 ₽ |